Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

 Администрация Екатериновского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 24.05.2021г. № 47/1

с. Екатериновка

О создании комиссии по подготовке жилого фонда,

объектов инженерной и социальной инфраструктуры

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годы

на территории Екатериновского сельского поселения

Сальского района

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Администрации РО от 12.04.2011. № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период» и целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и социальной инфраструктуры в осенне-зимний период 2021-2022 годов, на основании распоряжения Администрации Сальского района от 24.05.2021 г. № 161

1. Создать постоянно действующую комиссию в согласованном с заинтересованными лицами на территории Екатериновского сельского поселения в составе:

Председатель комиссии Абрамова Н.Л. - глава Администрации Екатериновского сельского поселения;

Члены комиссии:

Ишков И.В.- ведущий специалист Администрации Екатериновского сельского поселения (по вопросам муниципального хозяйства);

Моисеенко Е.А. - заведующая МДОУ «Одуванчик» с. Бараники

Яковенко В.И.- Директор СДК с. Екатериновка

Баранова Е.А.- заведующая МДОУ «Гвоздика» с. Шаблиевка.

1. Утвердить мероприятия и обеспечить контроль их выполнения по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2021-2022г.г. по Ивановскому сельскому поселению. (Приложение).
2. Ведущему специалисту Администрации Екатериновского сельского поселения (по вопросам муниципального хозяйства) ежемесячно предоставлять информацию о подготовке объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годы на территории Екатериновского сельского поселения в отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, промышленности и связи Администрации Сальского района.
3. В срок до 01.10.2021 завершить подготовку хозяйств эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годы на территории Екатериновского сельского поселения.
4. Контроль выполнения данного распоряжения возложить на ведущего специалиста (по вопросам муниципального хозяйства) Ишкова И.В.
5. Обнародовать настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Екатериновского сельского поселения и информационных стендах.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

**Глава Администрации**

**Екатериновского сельского поселения Н.Л. Абрамова**

 **Приложение к Распоряжению Администрации Екатериновского**

**сельского поселения**

 **от 24.05.2021 № 47/1**

**Мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства**

**к работе в зимних условиях 2021-2022г.г.**

**по Екатериновскому сельскому поселению**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование предприятия,**  **вид работ** |  **Ед.** **изм.** |  **Объём** | **Стоимость** **тыс. руб.** | **Процент выполнения** |  **Срок** **исполнения** |  **Ф.И.О.** **ответственного** |  **Примечание** |
|  **1** |  **2** |  **3** |  **4** |  **5** |  **6** |  **7** |  **8** |  **9** |
| **1****МБДУ №49 «Аленушка» с.Екатериновка** |
| 1.1 | Очистка отопительных котлов,(побелка ,покраска) |  | 1 |  | 0 | До 20.08.2021 | 4-41-13завхоз |  |
| 1.3 | Проверка манометра |  | 1 |  | 0 | До 20.08.2021 | завхоз |  |
| 1.4 | Замена колосников |  | 1 |  | 0 | по мере выделения средств | завхоз |  |
| 1.5 | Ремонт теплотрассы |  | 1 |  | 0 | До 20.08.2021 | завхоз |  |
| 1.6 | Провести промывку отопительной системы |  | 1 |  | 0 | До 20.08.2021 | завхоз |  |
| 1.7 | Завоз угля  |  | 1 |  | 0 | До 20.08.2021 | завхоз |  |
| 1.8 | Провести опрессовку котлов |  | 1 |  | 0 | До 20.08.2021 | завхоз |  |
| 1.9 | Ремонт котлов |  | 1 |  | 0 | До 20.08.2021По мере поступления средств | завхоз | Подана заявка на выделение денежных средств  |
| **2****МБДУ №26 «Одуванчик» с.Бараники** |
| **2.1** | Осмотр отопительных батарей |  | 1 |  | 0 | До 01.10. 2021 | 4-44-48Моисеенко Е.А. |  |
| **2.2** | Оклеивание окон |  | 1 |  | 0 | До 01.10.2021 | Моисеенко Е.А. |  |
| **2.3** | Утепление дверных проемов |  | 1 |  | 0 | До 01.10.2021 | Моисеенко Е.А. |  |
| **3**  **МБДУ №33 «Гвоздика» с. Шаблиевка** |
| **3.1** | Ремонт отмостки , асфальтного покрытия  |  | 1 |  | 0 | По мере финансирования  | Баранова Е.А. | Балансодержатель котельной МБОУ СОШ №86 с.Шаблиевка |
| **3.2** | Проверка состояния внутренних трубопроводов |  | 1 |  | 0 | По мере финансирования. | Баранова Е.А. |  |
| **3.3** | Ремонт канализационной системы |  | 1 |  | 0 | По мере финансирования. | Баранова Е.А. |  |
| **3.4** | Огнезащитная обработка деревянных конструкций |  | 1 |  | 0 | По мере финансирования. |  Баранова Е.А. |  |
| 4**МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка** |
| **4.1** | Произвести проверку манометров |  | 1 |  | 0 | До 01.08.2021 | 4-41-51Губская М.П. Манцуров С.А. |  |
| **4.2** | Чистка дымоходов с размуровкой и обмуровкой кирпичной кладки котла |  | 2 |  | 0 | До 01.08.2021 | 4-41-51Манцуров С.А |  |
| **4.3** | Побелка котлов и помещений котельной  |  | 1 |  | 0 | До 01.08.2021 | 4-41-51Манцуров С.А |  |
| **4.4** | Завоз угля  |  |  |  | 0 | До 30.09.21 | 4-41-51Манцуров С.А |  |
| 4.5 | Ремонт котлов, покупка комплектующих |  | **1** |  | 0 | По мере финансирования. | 4-41-51Манцуров С.А |  |
|  **5.** **МБОУ СОШ № 46 с. Бараники** |
| 5.1 | Обмуровка котлов, чистка, чистка дымоходов |  | 2 |  | 0 | До 01.10 2021 | 4-43-55Сасько С.Н. |  |
| 5.2 | Освобождение дымоходов от сажи |  | 2 |  | 0 | До 01.10 2021 | 4-43-55Сасько С.Н. |  |
| 5.3 | Побелка, покраска котельной |  | 1 |  | 0 | До 01.10 2021 | 4-43-55Сасько С.Н. |  |
|  **6.**  **МОУ СОШ № 86 с. Шаблиевка** |
| 6.1 | Обучить ответственных за пожарную безопасность |  | 1 |  | 0 | До 18.07.2021 | 4-51-49Сиротина М.Я. |  |
| 6.2 | Проверка термометра сопротивления ТСМ/1-1088 181 |  | 1 |  | 0 | До 25.07.2021 | Сиротина М.Я. |  |
| 6.3 | Демонтаж контрольно- измерительных приборов для проверки |  | 1 |  | 0 | До 01.10.2021 | Сиротина М.Я. |  |
| 6.4 | Ремонт котлов, заказ необходимых комплектующих |  | 1 |  | 0 | До 01.10.2021 | Сиротина М.Я. |  |
| 6.5 | Своевременно произвести утепление оконных рам и дверей в классах, коридорах. |  | 1 |  | 0 | До 15.10.2021 | Сиротина М.Я. |  |
| 6.6 | Ремонт или замена сантех арматуры (краны ,вентили и др.) |  | 1 |  | 0 | До 01.10.2021 | Сиротина М.Я. |  |
| 6.7 | Техобслуживание насосов  |  | 1 |  | 0 | До 01.10.2021 | Сиротина М.Я. |  |
| 6.8 | Чистка пластинчатого теплообменника  |  | 1 |  | 0 | До 01.10.2021 | Сиротина М.Я. |  |
| 6.9 | Проверка автоматической безопасности котлов. |  | 1 |  | 0 | До 01.10.2021 | Сиротина М.Я. |  |
|  **7.**  **ФАП с. Бараники** |
| 7.1 | Покраска и оклеивание окон |  | 1 |  | 0 | До 01.10.2021 |  |  |
| 7.2 | Ремонт, очистка дымохода |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
|  **8.**  **ФАП с. Шаблиевка** |
| 8.1 | Оклейка окон |  | 1 |  | 0 | До 01.10.2021 | Зинченко С.В. |  |
| 8.2 | Утепление дверей |  | 1 |  | 0 | До 01.10.2021 | Зинченко С.В. |  |
| 8.3 | Промывка труб системы отопления |  | 1 |  | 0 | До 01.10.2021 | Зинченко С.В. |  |
|  **9.** **Амбулатория с. Екатериновка МУЗ ЦРБ Сальского района** |
| 9.1 | Проверка приборов учета |  | 1 |  | 0 | До 01.08.2021 | Бахметенко Н.Н |  |
| 9.2 | Подготовка персонала , повторная специализация |  | 1 |  | 0 | До 01.08.2021 | Бахметенко Н.Н |  |
| 9.3 | Завоз угля  |  | 1 |  | 0 | До 01.08.2021 | Бахметенко Н.Н |  |
|  **10.** **МБУК «СДК Екатериновского сельского поселения» с. Екатериновка** |
| 10.1 | Приобретение материалов  |  | 1 |  | 0 | До 30.05.2021 | Яковенко В.И. |  |
| 10.2 | Произвести разборку, чистку и обмуровку котла |  | 1 |  | 0 | До 10.06.2021 | Яковенко В.И. |  |
| 10.3 | Произвести по белочные работы  |  | 1 |  | 0 | До 14.06.2021 | Яковенко В.И. |  |
| 10.4 | Произвести покрасочные работы |  | 1 |  | 0 | До 21.06.2021 | Яковенко В.И. |  |
| 10.5 | Произвести замену колосников котла У-5М |  | 1 |  | 0 | До 31.08.2021 | Яковенко В.И. |  |
| 10.6 | Произвести проверку герметичности отопительной системы |  | 1 |  | 0 | До 01.09.2021 | Яковенко В.И. |  |
| 10.7 | Произвести контрольную топку котла , проверку работы механических узлов. |  | 1 |  | 0 | До 25.09.2021 | Яковенко В.И. |  |
| 10.8 | Ремонт котла, закупка комплеткующих |  |  |  | 0 | До 20.09.2021 | Яковенко В.И. |  |
|  **11**  **МБУК «СДК Екатериновского сельского поселения»с. Новый Маныч**  |
| 11.1 | Осмотр электрических плит |  |  |  | 0 | До 20.09.2021 | Яковенко В.И. |  |
| 11.2 | Утепление и оклеивание оконных рам |  |  |  | 0 | До 01.10.2021 | Яковенко В.И. |  |
|  **12.**  **МБУК «СДК Екатериновского сельского поселения» с. Бараники** |
| 12.1 | Утепление и оклеивание оконных рам |  |  |  | 0 | До 01.10.2021 | Бакаева С.В |  |
| 12.2 | Утепление входных и запасных дверей |  |  |  | 0 | До 01.10.2021 | Бакаева С.В |  |
| 12.3 | Проверка, частичный ремонт участков крыши |  |  |  | 0 | До 01.10.2021 | Бакаева С.В. |  |