Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Екатериновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2013 г.                                                                                                            № 1

«О проведении мероприятий

по благоустройству территории

Екатериновского сельского поселения

на 2013 год»

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, наведения чистоты и порядка на территории Екатериновского сельского поселения, руководствуясь Уставом Екатериновского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить мероприятия по благоустройству территории Екатериновского   сельского поселения     на 2013 год (приложение № 1).

2.Утвердить состав комиссии по благоустройству и наведению санитарного         порядка на территории Екатериновского сельского поселения   на 2013 год (приложение № 2).

3.Объявить   апрель и сентябрь 2013 год месячниками по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Екатериновского сельского поселения.

4. Администрации поселения, рабочей комиссии

- провести работу с населением сельского поселения по привлечению жителей на субботники и работы по благоустройству и очистке от мусора придомовых территорий, участков общего пользования.

5.Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах Екатериновского сельского поселения и на официальном сайте поселения.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Екатериновского сельского поселения                                                       Е.Г. Нейжмак

исп. специалист

Лукьяшко М.С.

Приложение № 2

к постановлению Главы Екатериновского

сельского поселения

№ 1 от 10.01.2013 г.

Состав комиссии по благоустройству и наведению санитарного          порядка на территории Екатериновского сельского поселения

Лукьяшко М.С. - специалист по муниципальному хозяйству;

Ахмедова Н.М.- инспектор по муниципальному хозяйству;

Яровая С.И. - специалист по земельным и имущественным отношениям;

Бедрик Л.В. - специалист по ГО и ЧС;

Репа Е.П. - (по согласованию) – депутат собрания депутатов Екатериновского сельского поселения;

Бахметенко Н.Н.- (по согласованию) – депутат собрания депутатов Екатериновского сельского поселения;

Чернявская С.А.- (по согласованию) – депутат собрания депутатов Екатериновского сельского поселения;

Сегет Г.Д.- (по согласованию) – депутат собрания депутатов Екатериновского сельского поселения;

Приложение № 1

к постановлению Главы Екатериновского

сельского поселения

№ 1 от 10.01.2013 г.

План мероприятий по благоустройству территории

Екатериновского сельского поселения на 2013 г.

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Контроль по проводимым мероприятиям |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обрезка деревьев и вырубка сухостойных и угрожающих жизни деревьев вдоль трассы Сальск- Бараники | март, апрель 2013 г. | специалист по земельным и имущественным отношениям |
| 2 | Побелка стволов здоровых деревьев вдоль расы Сальск - Бараники и по ул. 40 лет Победы с. Шаблиевка | апрель, сентябрь 2013 г. | специалист по муниципальному хозяйству |
| 3 | Очистка территорий населенных пунктов от мусора | ежеквартально | Административная комиссия |
| 4 | Уборка мест захоронений, ремонт памятников с привлечением учащихся МБОУ СОШ | До 28.04.12. | Администрация поселения, учащиеся школ |
| 5 | Уборка обочин кюветов дорог | 01.04.13-30.04.13 | Администрация поселения |
| 6 | Произвести уборку территорий прилегающих к организациям, предприятиям, улицам, газонам | до 01.05.13 | Административная комиссия ( с привлечением работников организаций и учреждений всех форм собственности |
| 7 | Провести уборку территорий, прилегающих к жилому фонду с привлечением населения, (проведение субботников ) | 30.04.13 | Административная комиссия, (с привлечением жителей сел) |
| 8 | Провести уборку территорий кладбищ | До 15.04.13 | Администрация поселения |
| 9 | Посадка деревьев | апрель 2013 г. | инспектор по муниципальному хозяйству |
| 10 | Выявление и уборка очагов несанкционированных свалок. | ежеквартально | административная комиссия |
| 11 | Опашка населенных пунктов: . Екатериновка, с. Бараники, с. Шаблиевка, с. Новый Маныч | до 30.05.13 | специалист по ГО И ЧС |
| 12 | Грейдирование грунтовых дорог населенных пунктов | апрель, сентябрь 2013 г. | специалист по муниципальному хозяйству |
| 13 | Скашивание и вывоз сухой и карантийной растительности на территории Екатериновского сельского поселения | май -август 2013 г. | специалист и инспектор по муниципальному хозяйству |
| 14 | Подготовить план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2013-2014 гг. | до 15.04.2013 г. | специалист по муниципальному хозяйству |
| 15 | Завершить работы по подготовке к отопительному сезону 2013-2014 гг. | до 01.10.2013 г. | специалист по муниципальному хозяйству |
| 16 | Провести конкурс «Лучший двор» на территории Екатериновского сельского поселения | до 01.10.2013 г. | Глава Екатериновского сельского поселения, специалист по муниципальному хозяйству |